#### [*Mẫu 3.*](#a9) *Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ*

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QLB  **PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017* |

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, THAY ĐỔI**

**BÁO CÁO ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CÔNG TY**

Kính gửi: Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống phần mềm kiểm tra chất lượng dữ liệu giám sát hàng không (SMS)
2. Mã số đề tài: ĐTCT-2015-03
3. Quyết định phê duyệt báo cáo đề tài: QĐ số 395/QĐ- HĐQLQ ngày 24/9/2015 v/v: Phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống phần mềm kiểm tra chất lượng dữ liệu giám sát hàng không (SMS)”
4. Họ và tên, chức danh khoa học, học vị của chủ nhiệm đề tài:

- Họ và tên: Đỗ Hoàng An

- Học vị: Kỹ sư Hệ thống thông tin quản lý

1. Cơ quan chủ trì: Phòng NCPT
2. Những đề nghị thay đổi về nội dung nghiên cứu hoặc tên đề tài: Không
3. Những thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu:

- Tiến độ phê duyệt tại QĐ số 255/QĐ-HĐQLQ ngày 25/05/2017: Hoàn thành đề tài tháng 11/2017. Do đó CNĐT tiến hành điều chỉnh tiến độ các công việc tiếp theo của của đề tài cho phù hợp (Phụ lục 01 kèm theo)

1. Những thay đổi về dự toán kinh phí:

- Kinh phí phê duyệt tại QĐ số 395/QĐ- HĐQLQ ngày 24/9/2015: 53,200,000 VNĐ

- Kinh phí phê duyệt tại QĐ số 255/QĐ-HĐQLQ ngày 25/05/2017: 270,827,193 VNĐ (Kinh phí điều chỉnh tăng do tính đầy đủ chi phí nhân công và các chi phí khác thực hiện đề tài)

- Đề nghị điều chỉnh kinh phí theo dự toán đề tài bao gồm cả chi phí nhân công và các chi phí khác là: **174,446,680 VNĐ** (Dự toán kèm theo).

1. Thay đổi chủ nhiệm đề tài: Không
2. Những thay đổi khác:Do bổ sung chi phí nhân công thực hiện; chi phí thuê chuyên gia phối hợp thực hiện không áp dụng đấu thầu nên đề nghị chỉnh sửa mục Kế hoạch thực hiện và bổ sung các bảng biểu theo mẫu của QT-NCPT đã ban hành (Phụ lục 02 kèm theo).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cơ quan chủ trì**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  |  | **Chủ nhiệm đề tài**  *(Ký và ghi rõ họ tên)*  Đỗ Hoàng An |